ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 24.08.2020 № 295

за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2026 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.

тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                     В.Н. Путинцева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 24.08.2020 № 295. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.01.2026 № 53.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 31299,30841 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году составила 27580,62326 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям:

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства города Амурска.

1.1. Ремонт объектов благоустройства. Выполнен ремонт Обелиска Славы.

1.2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Выполнены работы по установке 3-х остановочных павильонов: пр. Комсомольский 67, пр. Октябрьский 12, пр. Октябрьский 21 (транспортировка и установка).

1.3. Озеленение территорий общего пользования:

- Выполнено кошение травы на городских территориях.

- Выполнена подготовка цветников и посадка цветов в количестве 19500 шт., уход за цветниками (прополка, полив).

1.4. Изготовление и монтаж (демонтаж) праздничной атрибутики и световой иллюминации. Выполнялся демонтаж новогоднего оформления на общественных территориях.

1.5. Обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования. Выполнены следующие мероприятия:

- Ликвидация несанкционированных свалок. Вывезено мусора 0,135 тыс. тонн.

- Аккарицидная обработка мест захоронений, территории парка и сквера на пр. Комсомольский. Выполнена аккарицидная обработка территорий от клещей.

3. Мероприятия направленное на благоустройство, содержание общественных территорий, содержание и ремонт объектов благоустройства, содержание дорог и их инфраструктуры. Оплата субсидии бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания, оплата иных субсидий бюджетным учреждениям.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

## Приложение №  11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-ца измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1. | Стелы | Шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Автобусные павильоны (шт.) | шт. | 1 | 3 | 3 |  |
| 3. | Праздничная атрибутика и световая иллюминация | шт. | 30 | 30 | 30 |  |
| 4. | Цветники на территории города | шт. | 16 | 16 | 16 |  |
| 5. | Несанкционированные свалки | Шт/м2 | 3/50 | 2/25 | 2/25 |  |
| 6. | Места погребения | м2 | 520000 | 520000 | 520000 |  |
| 7. | Парк | м2 | 45000 | 45000 | 45000 |  |
| 8. | Сквер на пр. Комсомольский | м2 | 15000 | 15000 | 15000 |  |
| 9. | Городской пляж | м2 | 8000 | 8000 | 8000 |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт объектов благоустройства | Кол. мероприятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Кол. мероприятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Озеленение территорий общего пользования |  | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. | Изготовление и монтаж праздничной атрибутики и световой иллюминации |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 6. | Иные непредвиденные объекты и мероприятия |  | 0 | 3 | 3 |  |
| 7. | Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Амурская территория комфорта "МБУ "АТК") |  | 1 | 1 | 1 |  |

## Приложение № 2

## Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт объектов благоустройства | Отдел ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ремонт Обелиска Славы. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 376,88054 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы направленные на повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Установлено 3 остановочных павильона: пр. Комсомольский 67, пр. Октябрьский 12, пр. Октябрьский 21. (транспортировка и установка). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 174,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 3. | Озеленение территорий общего пользования всего | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы, направленные для улучшения эстетического облика территории города Амурска: кошение травы на городских территориях, приобретение рассады для цветников 19500 шт., уход за цветниками (полив, прополка). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 4615,708 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 4 | Изготовление и монтаж праздничной атрибутики и световой иллюминации | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы направленные на оформление общественных территорий праздничной атрибутикой. Выполнялся Демонтаж новогоднего оформления на общественных территориях. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 329,2884 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 5 | Обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены мероприятия: ликвидация несанкционированных свалок, вывезено мусора 0,135 тыс. тонн. Аккарицидная обработка мест захоронений, территории парка и сквера на пр. Комсомольский. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 647,7064 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 6 | Иные непредвиденные объекты и мероприятия | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены иные мероприятия: предоставление информации о суточных температурах, устройство мемориала, установка таблички. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 106,7262 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 7 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Амурская территория комфорта" МБУ "АТК") | Отдел ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Оплата субсидии бюджетным учреждениям в сумме 21330,31372 тыс. рублей (местный бюджет) |  |

## Приложение № 3

## Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заклю-ченных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем при-нятыхобяза-тельств по муниципаль-нымконтрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по перехо-дящиммеро-приятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 31299,30841 | 31299,30841 | 27580,62326 | 27580,62326 |  | - | - |
| 1. | Ремонт объектов благоустройства | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 380,0 | 380,0 | 376,88054 | 376,88054 |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |  | - | - |
| 3 | Озеленение территорий общего пользования всего | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 4650,0 | 4650,0 | 4615,708 | 4615,708 |  |  |  |
| 4 | Изготовление и монтаж праздничной атрибутики и световой иллюминации | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 1000,0 | 1000,0 | 329,2884 | 329,2884 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 660,0 | 660,0 | 647,7064 | 647,7064 |  |  |  |
| 6 | Иные непредвиденные объекты и мероприятия | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 266,362 | 266,362 | 106,7262 | 106,7262 |  |  |  |
| 7 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Амурская территория комфорта" МБУ "АТК") | Отдел ЖКХ | 24168,94641 | 24168,94641 | 21330,31372 | 21330,31372 |  |  |  |

## Приложение № 4

## Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 31299,30841 | 31299,30841 | 27580,62326 | 27580,62326 | 27580,62326 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 31299,30841 | 31299,30841 | 27580,62326 | 27580,62326 | 27580,62326 |
| 1 | Ремонт объектов благоустройства | всего | 380,0 | 380,0 | 376,88054 | 376,88054 | 376,88054 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 380,0 | 380,0 | 376,88054 | 376,88054 | 376,88054 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | всего | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| 3 | Озеленение территорий общего пользования | всего | 4650,0 | 4650,0 | 4615,708 | 4615,708 | 4615,708 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 4650,0 | 4650,0 | 4615,708 | 4615,708 | 4615,708 |
| 4 | Изготовление и монтаж праздничной атрибутики и световой иллюминации | всего | 1000,0 | 1000,0 | 329,2884 | 329,2884 | 329,2884 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 1000,0 | 1000,0 | 329,2884 | 329,2884 | 329,2884 |
| 5 | Обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования | всего | 660,0 | 660,0 | 647,7064 | 647,7064 | 647,7064 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 660,0 | 660,0 | 647,7064 | 647,7064 | 647,7064 |
| 6 | Иные непредвиденные объекты и мероприятия | всего | 266,362 | 266,362 | 106,7262 | 106,7262 | 106,7262 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 266,362 | 266,362 | 106,7262 | 106,7262 | 106,7262 |
| 7 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Амурская территория комфорта" МБУ "АТК") | всего | 24168,94641 | 24168,94641 | 21330,31372 | 21330,31372 | 21330,31372 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 24168,94641 | 24168,94641 | 21330,31372 | 21330,31372 | 21330,31372 |

--------------------------------

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2021–2026 годы»

за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (1/1+3/3+30/30+16/16+2/2+520000/520000+45000/45000+15000/15000+8000/8000) /9 =1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 27580,62326 / 31299,30841 = 0,88   Принимаем БЛ =1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (7 + 7) / 2 х 7 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1 > 0.8

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки  эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.