ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 366

за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2026 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.

тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                     В.Н. Путинцева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Организация и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 366. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.01.2026 № 48.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 8398,152 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году всего составила 7872,65023 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание мест погребения включает в себя: очистка дорог от снега, охрана мест погребения, уборка мусора, ремонт дорог, очистка кюветов от мусора. Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартальных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; вывоз грунта 1706 т.; изготовление и установка табличек для участников боевых действий – 17 шт.; уборка и вывоз мусора-408,7 т., кошение травы.

2. Доставка невостребованных тел в морг. С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено 20 невостребованных тел.

3. Захоронение невостребованных умерших не осуществлялось.

4. Разработка кварталов Выполнены работы по разбивке 4-х кварталов на городском кладбище.

5. Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений умерших участников СВО (2 могилы).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

## Приложение №  11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-цаизмере-ния | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество доставленных невостребованных тел в морг | тел | 12 | 20 | 20 |  |
| 3 | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | захоронение | 1 | 0 | 0 |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание мест погребения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание подъездной дороги | км. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.2. | Содержание межквартальных дорог | км. | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |
| 1.3. | Содержание мест захоронения и обеспечение сохранности мест захоронения граждан | га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  |
| 2. | Доставка невостребованных тел в морг | тел | 12 | 20 | 20 |  |
| 3. | Благоустройство воинских захоронений | захоронение | 0 | 2 | 2 |  |

## Приложение №  2

## Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | Окончания реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание мест погребения | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Содержание мест погребения включает в себя: очистка дорог от снега, охрана мест погребения, уборка мусора, ремонт дорог, очистка кюветов от мусора. Выполнялись следующие работы: содержание подъездной дороги 1,5 км.; содержание межквартальных дорог – 3,51 км.; охрана мест захоронений; уборка и вывоз мусора 408,7 т., кошение травы, вывоз грунта 1706 т., изготовление и установка табличек для участников боевых действий – 17 шт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 4061,69847 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 2. | Доставка невостребованных тел в морг | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | С целью соблюдения санитарно-экологических норм, недопущения гниения невостребованных тел в морг доставлено – 20 невостребованных тел. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 250,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 3. | Захоронение невостребованных умерших | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Захоронение невостребованных умерших не осуществлялось. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 0,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 4. | Разработка кварталов | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы по разбивке 4-х кварталов на городском кладбище. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3460,95176 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 5. | Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества (благоустройство воинских захоронений) | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы по благоустройству захоронений умерших участников СВО (2 могилы). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 100,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |

## Приложение № 3

## Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заклю-ченных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем при-нятыхобяза-тельств по муниципаль-нымконтрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по перехо-дящиммеро-приятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 8398,152 | 8398,152 | 7872,65023 | 7872,65023 | - | - | - |
| 1. | Содержание мест погребения | отдел ЖКХ | 4537,2 | 4537,2 | 4061,69847 | 4061,69847 | - | - | - |
| 2. | Доставка невостребован-ных тел в морг | отдел ЖКХ | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| 3. | Захоронение невостребованных умерших | отдел ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Разработка кварталов | отдел ЖКХ | 3460,952 | 3460,925 | 3460,95176 | 3460,95176 |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества | отдел ЖКХ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

## Приложение № 4

## Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 8398,152 | 8398,152 | 7872,65023 | 7872,65023 | 7872,65023 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 8398,152 | 8398,152 | 7872,65023 | 7872,65023 | 7872,65023 |
| 1. | Содержание мест погребения | всего | 4537,2 | 4537,2 | 4061,69847 | 4061,69847 | 4061,69847 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 4537,2 | 4537,2 | 4061,69847 | 4061,69847 | 4061,69847 |
| 2. | Доставка невостребованных тел в морг | всего | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3. | Захоронение невостребованных умерших | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Разработка кварталов | всего | 3460,952 | 3460,952 | 3460,95176 | 3460,95176 | 3460,95176 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 3460,952 | 3460,952 | 3460,95176 | 3460,95176 | 3460,95176 |
| 5. | Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

---------------------------------------------------------

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2026 годы»

за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (100/100+20/20+0/0) /3 =1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 7872,65023 / 8398,152 = 0,94   Принимаем БЛ =1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (5 + 5) / 2 х 5 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1,0 > 0.8

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки  эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.