ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454

за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2026 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.

тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                     В.Н. Путинцева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 04.02.2026 № 74.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 216045,58892 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 202071,34 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 3847,50844 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 10126,74048 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году составила 213469,95681 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 202071,33304 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 3811,88404 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 7586,73973 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Благоустройство дальневосточных дворов».

Выполнено благоустройство дворовой территории по пр. Строителей, д.66 (ремонт а/б покрытие проезда 765,46 м2, ремонт и устройство тротуара а/б покрытие 209,15 м2, устройство спортивной площадки, установка скамеек – 1 шт., устройство водоотведения.

2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске.

2.1. Выполнено изготовление рекламной продукции для голосования.

2.2. Выполнено благоустройство общественной территории по пр. Победы (ремонт тротуара покрытие из брусчатки 4068 м2, устройство освещения, установка ограждения,  установка защитного ограждения (полусфера, столбики), установка скамеек 5шт., урн 7 шт., пергол 6 шт., ремонт лестниц, ремонт подпорной стенки.).

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям МКД а/б покрытие 1461 м2 (пр. Строителей, д.32, пр. Победы, д.6, пр. Победы, д.16а).

4. Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Выполнено перечисление денежных средств МБУ «АТК» на реализацию проекта благоустройства сквера «Молодежный».

Выполнены работы по благоустройству территории «Сквер Звездный».

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1

## Приложение №  11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-цаизмерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дальневосточных дворов | Ед. | 16 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | 3 | 1 | 1 |  |
| 4. | Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий – победителей Всероссийского конкурса | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дальневосточных дворов | Ед. | 16 | 1 | 1 |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске | Ед. | 3 | 1 | 1 |  |
| 3. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |

## Приложение № 2

## Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Благоустройство дальневосточных дворов | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории пр. Строителей, д. 66. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 7190,23 тыс. рублей (средства краевого бюджета 7118,32 тыс. рублей). |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнены работы по благоустройству одной общественных территорий: «Пешеходная зона сквера по проспекту Победы» 2 этап (пр. Победы, д. 16 от остановки до пр. Победы, 2)». Выполнены работы по изготовлению рекламной продукции для голосования по рейтинговому голосованию. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 34038,83989 тыс. рублей (средства краевого бюджета 33353,29304 тыс. рублей). |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям МКД а/б покрытие 1461 м2 (пр. Строителей, д.32, пр. Победы, д.6, пр. Победы, д.16а). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 5431,62319 тыс. рублей (средства краевого бюджета 3747,82 тыс. рублей). |  |
| 4. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено перечисление денежных средств МБУ «АТК» на выполнение работ по благоустройству территории «Сквер Молодежный». Выполнены работы по благоустройству территории «Сквер Звездный». Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 166809,26373 тыс. рублей (средства краевого бюджета 157851,9 тыс. рублей). |  |

## Приложение № 3

## Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заклю-ченных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем при-нятыхобяза-тельств по муниципаль-нымконтрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по перехо-дящиммеро-приятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 13974,24892 | 13974,24892 | 11398,62377 | 11398,62377 |  | - | - |
| 1. | Благоустройство дальневосточных дворов | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 71,91 | 71,91 | 71,91 | 71,91 |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 721,172 | 721,172 | 685,54685 | 685,54685 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 1683,80319 | 1683,80319 | 1683,80319 | 1683,80319 |  |  |  |
| 4. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 11497,36373 | 11497,36373 | 8957,36373 | 8957,36373 |  |  |  |

## Приложение № 4

## Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 216045,58892 | 216045,58892 | 213469,95681 | 213469,95681 | 213469,95681 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 202071,34 | 202071,34 | 202071,33304 | 202071,33304 | 202071,33304 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 13974,24892 | 13974,24892 | 11398,62377 | 11398,62377 | 11398,62377 |
| 1 | Благоустройство дальневосточных дворов | всего | 7190,23 | 7190,23 | 7190,23 | 7190,23 | 7190,23 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7118,32 | 7118,32 | 7118,32 | 7118,32 | 7118,32 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 71,91 | 71,91 | 71,91 | 71,91 | 71,91 |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске | всего | 34074,472 | 34074,472 | 34038,83989 | 34038,83989 | 34038,83989 |
|  |  | краевой бюджет | 33353,3 | 33353,3 | 33353,29304 | 33353,29304 | 33353,29304 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 721,172 | 721,172 | 685,54685 | 685,54685 | 685,54685 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего | 5431,62319 | 5431,62319 | 5431,62319 | 5431,62319 | 5431,62319 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3747,82 | 3747,82 | 3747,82 | 3747,82 | 3747,82 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 1683,80319 | 1683,80319 | 1683,80319 | 1683,80319 | 1683,80319 |
| 4. | Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 169349,26373 | 169349,26373 | 166809,26373 | 166809,26373 | 166809,26373 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 157851,9 | 157851,9 | 157851,9 | 157851,9 | 157851,9 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 11497,36373 | 11497,36373 | 8957,36373 | 8957,36373 | 8957,36373 |

--------------------------------

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (1/1 + 100/100 + 1/1 + 100/100+1/1) /5 =1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 11398,62377/ 13974,24892 = 0,82                Принимаем БЛ =1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (4 +4) / 2 х 4 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки  эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.