ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 296

за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2026 года

Отчет составлен: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.

тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                     В.Н. Путинцева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.08.2018 № 296. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.01.2026 № 54.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 28368,393 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 17762,77 тыс. рублей. Фактически сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году составила 27998,07391 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 17762,77 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации Программы, выполнено следующие мероприятия:

1. Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях. Выполнение мероприятия в 2025 году в рамках программы не запланировано. Мероприятие в рамках программы не выполнялось.

2. Энергосберегающие мероприятия в коммунальном хозяйстве.

2.1. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения. Выполнены мероприятия по актуализации схем теплоснабжения.

2.2. Ремонт теплотрассы. Выполнен ремонт трубопровода на ст. Мылки.

2.3. Ремонт водовода ХВС на ст. Мылки. Выполнен ремонт водовода ХВС на станции Мылки 12 пог.м.

2.4. Приобретение и поставка блочно-модульных энергетических установок. Выполнено приобретение и монтаж модульной котельной на ст. Мылки.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

## Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-цаизмере-ния | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приборов учета, установленных в муниципальных жилых помещениях | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение и монтаж блочно-модульной энергетической установки | Шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Ремонт теплотрассы | Мероприятие |  | 1 | 1 |  |
| 3. | Ремонт водовода ХВС на ст. Мылки | Пог.м. | 0,9 | 12 | 12 |  |
| 4. | Приобретение и поставка блочно-модульных энергетических установок | Шт. |  | 1 | 1 |  |

## Приложение № 2

## Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнена корректировка схемы теплоснабжения. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия составила 145,0 тыс. рублей. |  |
| 2. | Ремонт теплотрассы |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ремонт трубопровода на ст. Мылки. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия составила 528,96066 тыс. рублей. |  |
| 3. | Ремонт водовода ХВС на ст. Мылки |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ремонт водовода ХВС на станции Мылки 12 пог.м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия составила 1580,94325 тыс. рублей. |  |
| 4. | Приобретение и поставка блочно-модульных энергетических установок |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено приобретение и монтаж модульной котельной на ст. Мылки. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия составила 25743,17 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 17762,77 тыс. рублей. |  |

## Приложение № 3

## Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заклю-ченных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем при-нятыхобяза-тельств по муниципаль-нымконтрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по перехо-дящиммеро-приятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 10605,623 | 10605,623 | 10235,30391 | 10235,30391 | - | - | - |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения |  | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  |  |  |
| 2 | Ремонт теплотрассы |  | 530,0 | 530,0 | 528,96066 | 528,96066 |  |  |  |
| 3. | Ремонт водовода ХВС на ст. Мылки |  | 1950,223 | 1950,223 | 1580,94325 | 1580,94325 |  |  |  |
| 4. | Приобретение и поставка блочно-модульных энергетических установок |  | 7980,4 | 7980,4 | 7980,4 | 7980,4 |  |  |  |

## Приложение № 4

## Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 28368,393 | 28368,393 | 27998,07391 | 27998,07391 | 27998,07391 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 10605,623 | 10605,623 | 10235,30391 | 10235,30391 | 10235,30391 |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения | всего | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| 2 | Ремонт теплотрассы | всего | 530,0 | 530,0 | 528,96066 | 528,96066 | 528,96066 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 530,0 | 530,0 | 528,96066 | 528,96066 | 528,96066 |
| 3 | Ремонт водовода ХВС на ст. Мылки | всего | 1950,223 | 1950,223 | 1580,94325 | 1580,94325 | 1580,94325 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 1950,223 | 1950,223 | 1580,94325 | 1580,94325 | 1580,94325 |
| 4. | Приобретение и поставка блочно-модульных энергетических установок | всего | 25743,17 | 25743,17 | 25743,17 | 25743,17 | 25743,17 |
|  |  | Краевой бюджет | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 | 17762,77 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 7980,4 | 7980,4 | 7980,4 | 7980,4 | 7980,4 |

--------------------------------

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2030 годы»

за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (1/1) /1= 1                          Принимаем ДИ=1

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 10235,30391 / 10605,623 =0,96       Принимаем БЛ =1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (4 + 4) /2 х 4 = 1

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1 > 0.8

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.