ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы », утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» № 308 от 02.09.2020 за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел информационных технологий и защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 12 февраля 2026 года

Отчет составил: Пугачев П.В, начальник отдела информационных технологий и защиты информации, тел. (42142) 2 2268, pinanoc@mail.ru

Начальник отдела информационных 
технологий и защиты информации

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                           П.В. Пугачев

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы », утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» № 308 от 02.09.2020. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»  № 83 от 09.02.2025.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году составила 2739,98 тысяч рублей, финансирование программы производилось из бюджета городского поселения «Город Амурск».

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз.

В течение 2025 года были внедрены и приобретены неисключительные права на использование и техническое обслуживание программных продуктов Гранд-Смета, 1С Бухгалтерия, Консультант+, Бюджет Смарт и др.

2. Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники.

В 2025 приобретались запасные части, производилась заправка картриджей и ремонт оргтехники.

3. Оплата телематических услуг связи.

Производилась оплата за основной и резервные каналы Internet.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 %. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом информационных технологий и защиты информации администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

__________________________________________

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приобретенных и внедренных пакетов программного обеспечения | единиц | 8 | 5 | 5 |  |
| 2. | Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество модернизированных и вновь приобретенных компьютеров и оргтехники | единиц | 20 | 15 | 15 |  |

## Приложение №  2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы» за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | окончания реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Приобретено и внедрено 8 программных продуктов и комплексов, в том числе Гранд-Смета, 1С Бухгалтерия, Консультант+, Бюджет Смарт, Битрикс24, Контур-Диадок. |  |
| 2. | Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Приобретались запасные части, производилась заправка картриджей и ремонт оргтехники. |  |
| 3. | Оплата телематических услуг связи | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Оплата телематических услуг связи |  |

## Приложение № 3

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной  программы

«Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 2858,24 | 2858,24 | 2739,98 | 2739,98 | - | - | - |
| 1. | Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз | Отдел информационных технологий и защиты информации | 850,0 | 850,0 | 905,52 | 905,52 | 5 | - | 905,52 |
| 2. | Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники | Отдел информационных технологий и защиты информации | 1908,0 | 1908,0 | 1746,76 | 1746,76 | 15 | - | 1746,76 |
| 3. | Оплата телематических услуг связи | Отдел информационных технологий и защиты информации | 100,0 | 100,0 | 87,7 | 87,7 | 2 | - | 87,7 |

## Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 2739,98 | 2858,24 | 2739,98 | 2739,98 | 2739,98 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет городского поселения | 2739,98 | 2739,98 | 2739,98 | 2739,98 | 2739,98 |
| 1. | Приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз | бюджет городского поселения | 850,0 | 850,0 | 905,52 | 905,52 | 905,52 |
| 2. | Приобретение отдельных устройств, расходных материалов для компьютерной и орг. техники с целью модернизации морально устаревшей техники | бюджет городского поселения | 1908,0 | 1908,0 | 1746,76 | 1746,76 | 1746,76 |
| 3. | Оплата телематических услуг связи | бюджет городского поселения | 100,0 | 100,0 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2021 – 2025 годы» за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (5/5 + 15/15)/2 = 1

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 2739,98/2858,24= 0,96.                Принимаем БЛ=1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (3 + 3) / 3 х 2 = 1.

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки  эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1.

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.