АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2012 										№ 96

г. Амурск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.05.2012 № 91 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012–2014 годы»

На основании Устава городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 15.12.2011 № 295 «О местном бюджете на 2012 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.05.2012 № 91 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012–2014 годы» следующие изменения:

1.1. В позиции паспорта муниципальной целевой программы касающейся задач Программы слово «реконструкция» заменить словами «капитального ремонта».

1.2. В позиции паспорта муниципальной целевой программы касающейся объемов и источников финансирования Программы:

1.2.1. Слова «всего составляет 70880 тыс. рублей», заменить словами  «всего составляет 70953 тыс. рублей»;

1.2.2. Слова «2012г. – 16000,0 тыс. рублей, в том числе: Краевой бюджет – 14000 тыс. рублей, Местный бюджет – 2000 тыс. рублей» заменить словами «2012г. – 17500 тыс. рублей, в том числе: Краевой бюджет – 14000 тыс. рублей, Местный бюджет – 3500 тыс. рублей»;

1.2.3. Слова « 2013г. – 27276 тыс. рублей, в том числе: Краевой бюджет – 25000 тыс. рублей, Местный бюджет – 2276 тыс. рублей» заменить словами  «2012г. – 25849 тыс. рублей, в том числе: Краевой бюджет – 23000 тыс. рублей, Местный бюджет – 2849 тыс. рублей».

1.3. В позиции паспорта муниципальной целевой программы, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы цифры 45875,8 м2  заменить цифрами 49175,8 м2, исключить слова «реконструкция дворовой территории площадью 3300 м2».

1.4. Во втором абзаце раздела 4 «Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы» слова «составляет 70880 тыс. рублей», заменить словами «составляет 70953 тыс. рублей», слова «местный бюджет 6880 тыс. рублей» заменить словами  «местный бюджет 8953 тыс. рублей».

1.5. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации программы», раздел 6 «Целевые индикаторы Программы» и раздел 8 «План мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Гиттих А.В.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения                                                         Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского поселения

«Город Амурск»

от 18.05.2012 	 № 96

5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы на основании достижения целевых показателей.

Целевыми показателями Программы являются:

- количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом), шт.;

- общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом), кв.м.

- доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования, %;

- доля объектов муниципальной программы, в отношении которых планируется выполнить капитальный ремонт, %.

Ежегодно по итогам реализации мероприятий Программы значения целевых показателей подлежат корректировке с учетом фактического финансирования и документов, подтверждающих завершение работ.

6. Целевые индикаторы Программы

По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 16 | 44 | 74 |
| 2. | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | м2 | 11899,8 | 30674,8 | 49175,8 |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования | % | 24,2 | 62,4 | 100,0 |
| 4. | Доля объектов муниципальной программы, в отношении которых планируется выполнить капитальный ремонт в общем количестве объектов предусмотренных к ремонту в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8. План мероприятий

| Наименование программных мероприятий | Объем работ (м2) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт дворовых территорий всего, в том числе: Пр. Октябрьский,18 Пр. Комсомольский, 17 Пр. Комсомольский, 27 Пр. Победы, 5,13,15,17 Пр.Победы,7 Ул. Пионерская,15 Ул. Пионерская, 13 Ул. Пионерская, 17 Ул. Пионерская,7 Пр. Октябрьский, 9 Ул. Лесная, 12,14 Пр. Строителей, 17 | 11899,8 3300,0 2045,0 648,0 1470,0 1050,0 305,0 328,0 190,0 1467,8 530,0 251,0 315,0 | 17 500,0 7537,0 2 349,733 764,916 2 345,885 679,461 387,209 310,132 159,839 1 360,424 850,0 250,401 505,0 | 14 000,0 | 3 500,0 |
| ИТОГО 2012год: | 11899,8 | 17 500,0 | 14 000,0 | 3 500,0 |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт дворовых территорий всего, в том числе: Пр. Октябрьский, 2 Пр. Октябрьский, 4 Пр. Строителей, 25а Пр. Победы, 9-19 Пр. Победы,10 Пр. Победы,11 Пр. Комсомольский, 5,7 Пр. Комсомольский,1 – пр. Мира, 32 (1 блок) Пр. Мира, 32 (2,3 блок) Пр. Мира, 46в (подъезд 5-12) Пр. Мира, 3,5,7,9 Пр. Мира, 24 Ул. Лесная, 1а Пр. Строителей, 19 Пр. Строителей,14а Пр. Строителей,19г Пр. Октябрьский, 21 Ул. Амурская, 10 Ул. Пионерская, 2 Ул. Пионерская, 4,6,10 Ул. Пионерская, 8 | 18775,0 3483,0 2708,0 1061,0 1250,0 550,0 566,0 400,0 880,0 410,0 600,0 892,0 1015,0 350,0 420,0 850,0 420,0 700,0 600,0 290,0 920,0 410,0 | 25 849,0 4179,252 3249,329 1273,094 1728,882 840,0 679,461 630,165 1151,976 656,0 980,0 1600,0 1075,41 560,0 755,201 136,0 675,0 1150,0 1287,23 970,0 1472,0 800,0 | 23 000,0 | 2 849,0 |
| ИТОГО 2013 год: | 18775,0 | 25 849,0 | 23 000,0 | 2 849,0 |
| 2014 год: |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт дворовых территорий всего, в том числе: Пр. Октябрьский, 20 Пр. Строителей, 39 Пр. Строителей, 37 Пр. Комсомольский,2 Пр. Комсомольский,29 Пр. Комсомольский,22 Пр. Комсомольский,24 Пр. Комсомольский,26 Пр. Комсомольский,18 Пр. Комсомольский,20 Пр. Мира, 14 Пр. Мира 2,4,6,8,10,12 Пр. Строителей, 19а Пр. Строителей, 19б Пр. Строителей, 19в Пр. Октябрьский,5 Пр. Октябрьский,21а Пр. Победы, 1 Пр. Победы, 2,4 Пр. Победы, 6 Ул. Пионерская, 20 Ул. Пионерская, 20а Ул. Пионерская, 18 Ул. Пионерская, 14 | 18501,0 1526,0 1732,0 1977,0 650,0 650,0 420,0 420,0 450,0 450,0 450,0 690,0 2470,0 468,0 468,0 468,0 620,0 602,0 350,0 600,0 1900,0 130,0 280,0 250,0 480,0 | 27 604,0 1831,1 2078,3 2372,3 1050,0 755,0 672,0 680,0 720,0 720,0 720,0 1200,0 3953,0 748,0 750,0 748,0 990,0 963,3 580,0 960,0 3040,0 455,0 450,0 400,0 768,0 | 25 000,0 | 2 604,0 |
| ИТОГО 2014 год: | 18501,0 | 27 604,0 | 25 000,0 | 2 604,0 |
| Всего | 49175,8 | 70 953,0 | 62 000,0 | 8 953,0 |

Заместитель главы                                                                 А.В. Гиттих