АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012 										№ 90

г. Амурск

Об итогах подготовки энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Амурск» к работе в зимний период 2011/2012 года и задачах по подготовке к зимнему периоду 2012/2013 года

23 апреля 2012 года состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по подведению итогов подготовки энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Амурск» к работе в зимний период 2011/2012 года и задачах по подготовке к зимнему периоду 2012/2013 года.

В целях обеспечения надлежащей подготовки энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Амурск» к работе в зимний период 2012/2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать удовлетворительной работу предприятий и организаций энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и сферы жизнеобеспечения на территории городского поселения «Город Амурск» в зимний период 2011-2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, инженерных сетей и жилищного фонда к работе в зимний период 2012/2013 года (Приложение № 1, 2).

3. Установить срок выполнения утвержденного планом мероприятий 15 сентября 2012 года.

4. Обеспечить полную готовность всех объектов к началу отопительного сезона 2012/2013 г. в срок до 20 сентября 2012 года.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Наш дом» (Байдаков С.В.) и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Микрорайон» (Гордейко Е.Д.):

5.1. В срок до 20 мая 2012 года завершить проведение ежегодных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и утвердить по каждому дому план работ по капитальному и текущему ремонту.

5.2. Принять необходимые меры по накоплению и привлечению материально-технических и финансовых средств для выполнения планируемых объемов и видов работ.

5.3. При необходимости, заключить договоры со сторонними организациями на производство ремонтных работ.

5.4. Обеспечить своевременное и качественное проведение работ по промывке и опрессовке системы отопления в жилых многоквартирных домах.

5.5. В срок до 15 сентября 2012 года получить паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период.

5.6. Обеспечить необходимое накопление топлива на угольной котельной ст. Мылки к 20 сентября 2012 года и взять под личный контроль режим расхода топлива.

5.7. Принять меры по улучшению качества работы аварийно-диспетчерских служб, с полной ответственностью рассматривать жалобы и заявления граждан.

6. Руководителям предприятий и организаций энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства независимо от формы собственности:

6.1. Взять под личный контроль состояние энергетического оборудования, наличие и условия хранения запасов материально-технических ресурсов.

6.2. Разработать и утвердить план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаи аварии на энергетических и жилищно-коммунальных объектах в срок до 01 июля 2012 года.

6.3. Систематически применять меры воздействия к потребителям, нарушающим договорные обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Бобров К.С.) обеспечить подготовку и заключение соответствующего договора по обеспечению нуждающегося населения дровами.

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (Денисюк Н.А.)

8.1. Обеспечить надлежащую готовность снегоуборочной техники на уровне 0,9 в срок к 01 октября 2012 года.

8.2. Обеспечить накопление на территории предприятия запаса противогололёдных средств (песка) в объёме не менее 1000 куб. м в срок до 20 сентября 2012 года.

9. Возложить персональную ответственность на руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности за своевременную и качественную подготовку своих объектов к отопительному сезону 2012/2013 года.

10. В целях осуществления контроля за ходом подготовки предприятий и организаций энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и сферы жизнеобеспечения на территории городского поселения «Город Амурск» к отопительному сезону 2012-2013 года в срок до 01.06.2012 создать постоянно действующий штаб в составе:

Гиттих А.В.– первый заместитель главы городского поселения «Город Амурск», председатель штаба

Бобров К.С. – начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск», заместитель председателя штаба

Члены штаба:

Харченко А.И. – заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск»,

Касилова Н.Л.– специалист отдела ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск»

Байдаков С.В.– директор ООО УК «Наш дом»

Гордейко Е.Д. – директор ООО «УО «Микрорайон»

Шильников И.Б.– начальник АЭР СП КТС

Гордейко Ю.В.– генеральный директор ООО «УК «Водоканал»

Богодухов В.И. – начальник Амурского участка КФ ОАО «Хабаровсккрайгаз»

Козорез А.И.– начальник Амурского РЭС СП «Северные сети»

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Амурск» Гиттих А.В.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения                                                        Б.П. Редькин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

«Город Амурск»

от 02.05.2012  № 90

План

работ предприятий и организаций сферы ЖКХ по подготовке своих инженерных сетей и объектов

на территории городского поселения «Город Амурск» к отопительному периоду 2012-2013 г.г.

| № | Наименование работ и адрес их проведения | Единица измерения | Объём работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АЭР СП КТС |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена т/тр. от ТК 15-23 до пр. Строителей,24-26 | пог. м | 396 | х | собственные средства |
| 2. | Замена т/тр. от ТК 15-20 до ТК 15-44с 10 (территория больничного городка с пересечением пр. Строителей) | пог. м | 1492 | х | собственные средства |
| 3. | Замена т/тр. от ТК 16-32 до НО-33 (вдоль ул. Лесная) | пог. м | 416 | х | собственные средства |
| 4. | Замена т/тр. между зданием управлением ООО «УК «Водоканал» и лингвистической школой | пог. м | 186 | х | собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «УК «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена уличного водовода: -пр. Строителей,4 – пр. Мира,38 -пр. Строителей,52-58 -ул. Амурская,7 – Дворец спорта -пр. Строителей,52 – пр. Комсомольский,63 -пр. Октябрьский,10 – пр. мира,52Б | пог. м пог. м пог. м пог. м пог. м пог. м | 1330 177 342 203 207 101 | 12412 | собственные средства |
| 6. | Замена домовых вводов | пог. м | 373 |  |  |
| 7. | Замена пожарных гидрантов | шт. | 10 |  |  |
| 8. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 20 |  |  |
| 9. | Замена задвижек на водопроводной сети | шт. | 30 |  |  |
| 10. | Замена участка резервной нитки водовода речной воды с восстановлением опор в проходном канале от камеры 5 до камеры 6 | пог. м | 222 | 9479 | собственные средства |
| 11. | Замена канализационного коллектора по пр. Комсомольский,53 – МОУ СОШ № 8 | пог. м | 200 | 1090 | собственные средства |
| 12. | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 60 | 5626 | собственные средства |
| Амурский РЭС СП «Северные сети» |  |  |  |  |  |
| 13. | ВЛ-6-10 кВ 2 участка | пог. м | 60 | 232 | собственные средства |
| 14. | КЛ-6-10 14 участков | муфты | х | 1179 | собственные средства |

| 15. | ВЛ-0,4 кВ 5 участков | пог. м | 4080 | 2076 | собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | КЛ-0,4 кВ 11 участков | пог. м | 220 | 823 | собственные средства |
| 17. | Капитальный ремонт оборудования городской ПС 35/10 кВ | шт. | 1 | 589 | собственные средства |
| 18. | Капитальный ремонт ТП | шт. | 6 | 864 | собственные средства |
| Амурский участок КФ ОАО «Хабаровсккрайгаз» |  |  |  |  |  |
| 19. | Текущий ремонт групповых резервуарных установок СУГ | шт. | 37 | 57,5 | собственные средства |
| 20. | Опрессовка на герметичность наружного газопровда | пог. м | 2968,8 | 1460,8 | собственные средства |
| 21. | Покраска надземных газопроводов | пог. м | 4854 | 16,25 | собственные средства |
| 22. | Ремонт изоляции газопровода при выходе из земли и ремонт гильз | шт. | 50 | 20 | собственные средства |
| 23. | Капитальный ремонт ограждения ГРУ | шт. | 5 | 150 | собственные средства |
| 24. | Текущий ремонт ограждения ГРУ | шт. | 37 | 120 | собственные средства |
| 25. | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением на ГРУ | шт. | 30 | 2680,14 | собственные средства |

| ООО «Гарант» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Выполнить профилактические работы на котельной | х | х | х | собственные средства |
| 27. | Приобрести и заменить глубинный насос на скважине | шт. | 1 | 38 | местный бюджет |
| 28. | Прочистить и промыть внешнюю канализационную сеть на ст. Мылки | пог. м | 1420 | х | собственные средства |
| 29. | Провести энергоаудит котельной | х | х | 60 | местный бюджет |
| 30. | Установка прибора учёта тепла | шт. | 1 | 120 | местный бюджет |

________________________________________

Начальник отдела ЖКХ								                                      К.С. Бобров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

Город Амурск»

от 02.05.2012  № 90

План

работ предприятий и организаций сферы ЖКХ по подготовке

многоквартирных домов на территории городского поселения «Город Амурск» к отопительному периоду 2012-2013 г.г.

| № | Виды работ | Единица измерения | План |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровель | дом/м2 | 111/25821 |
| 2. | Ремонт фасадов | дом/м2 | 14/2634 |
| 3. | Ремонт межпанельных швов | дом/пог. м | 38/9227 |
| 4. | Ремонт подъездов | подъезд | 123 |
| 5. | Восстановление подъездного отопления | подъезд/пог. м | 78/1122 |
| 6. | Ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения | пог. м | 4760 |
| 7. | Ремонт канализационных сетей | пог. м | 1800 |
| 8. | Электромонтажные работы | дом/ пог. м | 25/9600 |

______________________________

Начальник отдела ЖКХ								К.С. Бобров